Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha actual los avances del proyecto fueron el lograr implementar una base de datos local y a su vez el poder desempeñar un entorno controlado que simula la consulta del cliente, a su vez crear los diferentes apartados para la experiencia Fronted de la página |
| --- | --- |
| Objetivos | Tomando en cuenta la reestructuración del equipo de trabajo el proyecto se adaptará a iteraciones y planteamientos menos masivos, esto con el fin de implementar más con menos carga |
| Metodología | La metodología cambiará a Scrumban, la razón de este ajuste es debido a que el proyecto se llevará a cabo por una sola persona y por lo tanto el trabajo se irá implementando por partes o iteraciones. |
| Evidencias de avance | Como avance (y tomando en cuenta los cambios de estructura) se mostrará en compañía del profesor las filas con iteraciones directamente desde github. También se mostrará el apartado de pasarela del cliente. Estas desiciones se tomaron para ser capaz de cumplir con los requisitos del proyecto y gestionar de forma eficiente cada apartado. Captura de pantalla (78).png Captura de pantalla (77).png Captura de pantalla (74).png Captura de pantalla (76).png Captura de pantalla (72).png Captura de pantalla (73).png Captura de pantalla (71).png Captura de pantalla (70).png |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de plataforma web avanzada y ejecución/arquitectura de base de datos. | Actualizar e implementar mejoras en la plataforma antes creada y agregar mas elementos a la base de datos local. | Computador y retroalimentación del representante de easy-office | 1 Semana y media | Angelo Sepulveda | El mayor contratiempo que enfrentarse durante las ejecuciones está relacionado a deber hacerlo todo solo | En curso, esto en ambas actividades debido a la reestructura de equipo | Los ajustes respectivos ya fueron señalados, se busca ejecutar todo el iteraciones pequeñas. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Destacó principalmente 2, por parte interna las faltas recibidas con mi antiguo colaborador resultaron en un respectivo atraso en el proyecto las cuales actualmente causan estrés en el mismo. Por parte externa seria las dificultades de comunicación con el representante (aunque esto se contempló tomando en cuenta la magnitud de equipos asignados al mismo proyecto por lo que no afectó demasiado).

Actividades ajustadas o eliminadas: El ajuste que se toma para el proyecto es dejar de implementar de forma masiva y optar por un enfoque rompecabeza en donde pieza a pieza se irán agregando las mejoras. De igual forma se busca ajustar el tiempo entre iteraciones para que sean aún más (esto con el fin establecer un flujo de mejoras) También cabe mencionar que no se elimino nada debido a que solo fue necesario realizar un ajuste.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La migración de django, esto se atrasó debido a la falta de actualización en el código pero se espera que después de realizar las respectivas mejoras se pueda migrar a un mejor servidor.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.